| Перспективный план ремонтов на 2013-2018 года. |
| --- |
| МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 имени С.П. Шпунякова» (наименование учреждения) |
| № | Наименование образовательного учреждения, адрес. | Виды работ | Срок выполнения работ (месяц, год) | Потребность (тыс. руб.) | Источники финансирования (тыс. руб.) | Итого предусмо-тренно финансо-вых средств | Примечание (предписания, т.д.) |
|  |  |  |  |  | Из областного бюджета | Средства Модерни-зации общего образова-ния | Из муници-пального бюджета | Привле- чённые средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2013 год |  |
| 4 |  | Косметический ремонт кухни дошкольного отделения | 2013г. | 250 |  |  | 200 | 50 |  |  |
| 5 |  | Ремонт веранд | 2013г. | 450 |  |  | 450 |  |  |  |
| 6 |  | Частичная замена окон в здании школы и дошкольного отделения | 2013г. | 700 | 200 |  | 500 |  |  | Предписание Роспотребнадзора |
| 7 |  | Ремонт стен приемной ясельной группы и стен лестничных пролетов | 2013г. | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| 8 |  | Ремонт спортивного зала | 2013г. | 1600 | 300 |  | 1300 |  |  |  |
| 9 |  | Косметический ремонт кухни и моечной в здании школы | 2013г. | 50 |  |  |  | 50 |  |  |
| 10 |  | Ремонт стоматологического кабинета | 2013г. | 50 |  |  |  | 50 |  |  |
| 11 |  | Установка дополнительного освещения в кабинетах (частичная) | 2013г. | 150 |  |  | 150 |  |  | Предписание Роспотребнадзора |
| Итого(2013г.): | 3350 | 500 |  | 2600 | 250 |  |  |
| 2014 год |  |
| 6 |  | Ремонт наружных крылец запасных выходов | 2014г. | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |
| 7 |  | Облицовка и укрепление фундамента и крыльца центрального входа | 2014г. | 200 | 200 |  |  |  | 200 |  |
| 8 |  | Ремонт швов перекрытия и оконных блоков | 2014г. | 150 |  |  | 150 |  | 150 |  |
| 9 |  | Ремонт освещения в кабинетах | 2014г. | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  |
| 10 |  | Ремонт канализации в дошкольном отделении | 2014г. | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  |
| 11 |  | Ремонт системы теплоснабжения в дошкольном отделении | 2014г. | 500 |  |  | 500 |  | 500 |  |
| 12 |  | Замена дверей запасного выхода | 2014г. | 180 |  |  | 110 | 70 | 180 |  |
| 13 |  | Частичная замена окон в здании школы и дошкольного отделения | 2014г. | 500 |  |  | 500 |  | 500 | Предписание Роспотребнадзора |
| 14 |  | Замена внутренних дверей в здании школы | 2014г. | 250 |  |  | 250 |  | 250 |  |
| 15 |  | Косметический ремонт столовой | 2014г. | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 16 |  | Установка уличного освещения на игровых площадках | 2014г. | 600 |  |  | 600 |  | 600 |  |
| Итого(2014г.): | 3180 | 200 |  | 2810 | 170 | 3180 |  |
| 2015 год |  |
| 9 |  | Ремонт кровли в дошкольном отделении | 2015г. | 700 |  |  | 700 |  | 700 |  |
|  |  | Ремонт туалетов в дошкольном отделении | 2015г. | 500 |  |  | 500 |  | 500 |  |
| 10 |  | Ремонт системы отопления в здании школы | 2015г. | 600 | 600 |  |  |  | 600 |  |
| 11 |  | Ремонт водопровода в здании школы | 2015г. | 400 |  |  | 400 |  | 400 |  |
| 12 |  | Косметический ремонт фойе в здании школы | 2015г. | 50 |  |  |  | 50 | 50 |  |
| 13 |  | Частичная замена окон в здании школы и дошкольного отделения | 2015г. | 500 | 250 |  | 250 |  | 500 |  |
| 14 |  | Ремонт освещения в учебных кабинетах | 2015г. | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  |
| 15 |  | Частичная замена электропроводки | 2015г. | 400 |  |  | 400 |  | 400 |  |
| 16 |  | Косметический ремонт кабинета технологии | 2015г. | 50 |  |  |  | 50 | 50 |  |
| Итого(2015г.): | 3400 | 850 |  | 2450 | 100 | 3400 |  |
| 2016 год |  |
| 1 |  | Замена окон в здании школы | Март-август 2016г. | 6000 |  |  | 216 |  | 216 |  |
| 2 |  | Ремонт столовой | Июль 2016г. | 285 | 285 |  |  |  | 285 |  |
| 3 |  | Ремонт крыльца центрального входа | Июль 2016г. | 1500 |  |  | 434 |  | 434 |  |
| Итого (2016г.): | 7785 | 285 |  | 650 |  | 935 |  |
| 2017 год |
| 1 |  | Замена окон спортзала | июль-август | 600 |  |  | 600 |  |  |  |
| 2 |  | Ремонт кровли дошкольного отделения | июнь-август | 20 |  |  |  | 20 |  |  |
| 3 |  | Ремонт системы теплоснабжения | июль-август | 10 |  |  |  | 10 |  |  |
| 4 |  | Косметический ремонт малых форм на игровых площадках дошкольного отделения | июнь-август | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
| 5 |  | Ремонт и покраска туалетных кабинок в школе | июнь-август | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
| 6 |  | Косметический ремонт стен и потолка в мастерской | июнь-август | 10 |  |  |  | 10 |  | Предписание Роспотребнадзора |
| 7 |  | Ремонт спортивного зала | июнь-август | 800 |  |  | 800 |  |  | Предписание Роспотребнадзора |
| 8 |  | Ремонт освещения | июнь-август | 30 |  |  |  | 30 |  | Предписание Роспотребнадзора |
| 9 |  | Ремонт канализации здания школы | июнь-август | 30 |  |  |  | 30 |  |  |
| 10 |  | Ремонт системы холодного водснабжения | Июнь-август | 20 |  |  |  | 20 |  |  |
| Итого (2017г.) | 1530 |  |  | 1400 | 130 |  |  |
| 2018 год |
| 1 |  | Замена окон в зданиях школы и дошкольного отделения | июнь-август | 500 |  |  | 500 |  |  | Предписание Роспотребнадзора |
| 2 |  | Установка раковин в кабинетах начальных классов | июнь-август | 150 |  |  | 150 |  |  | Предписание Роспотребнадзора |
| 3 |  | Установка поддонов в помещениях для обработки уборочного инвентаря с подводкой холодного и горячего водоснабжения | июнь-август | 100 |  |  | 100 |  |  | Предписание Роспотребнадзора |
| 4 |  | Ремонт системы теплоснабжения | июнь-август | 10 |  |  |  | 10 |  |  |
| 5 |  | Ремонт системы отопления | июнь-август | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
| 6 |  | Ремонт канализации здания | июнь-август | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 7 |  | Ремонт электропроводки здания школы и дошкольного отделения | июнь-август | 420 |  |  | 400 | 20 |  |  |
| Итого (2018г.) | 1430 |  |  | 1400 | 30 |  |  |

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ.

Директор Пальскис А.Э.

11.01.2018